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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	
	№
	


О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4754

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 25.07.2024 № 1461 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 09.06.2026 № 1270 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 12.11.2025 № 2425», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 04.12.2025  № 26/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (с изменениями), протоколом от 18.05.2026 № 2МП «Заседания муниципальной общественной комиссии по итогам общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2029 годы, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4754                                      «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды», утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 31.07.2026 № 1656 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4754». 


3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Митряйкина А.П.
Заместитель главы городского округа                                                             А.В. Гайлиш

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского городского округа

Московской области

от _______________ № ______
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинского городского округа

Московской области

от 01.11.2022 № 4754

(в редакции постановления администрации

Ленинского городского округа

Московской области

от _______________ № ______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
Приложение №1

к муниципальной программе

Паспорт муниципальной программы 

 «Формирование современной комфортной городской среды» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Митряйкин А.П.
Заместитель главы городского округа Калямина Т.Н.

	Муниципальный заказчик программы
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Московской области. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Московской области.

	Цели муниципальной программы
	Улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области

	
	Повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов

	
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

	
	Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма 1  «Комфортная городская среда»
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Московской области

	3. Подпрограмма  3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Московской области. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Московской области.

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа

	
	2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Ленинского городского округа

	
	3. Благоустройство дворовых территорий

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	Средства бюджета Московской области
	1 875 031,94
	346 073,91
	85 327,62
	496 943,21
	619 087,32
	327 599,88
	0,00
	0,00

	Средства Дорожного фонда Московской области
	24 803,12
	24 803,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	107 156,54
	0,00
	0,00
	0,00
	107 156,54
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Ленинского городского округа
	10 265 680,32
	1 681 640,91
	2 349 838,63
	2 897 102,21
	1 189 769,92
	749 026,25
	699 151,20
	699 151,20

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	12 272 671,92
	2 052 517,94
	2 435 166,25
	3 394 045,420
	1 916 013,78
	1 076 626,13
	699 151,20
	699 151,20


Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы и возможные варианты их решения

Формирование современной комфортной городской среды (далее - Программа) – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Ленинского городского округа.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Ленинского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории Ленинского городского округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие  городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой Российской Федерации) разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

улучшение внешнего облика населенных пунктов Ленинского городского округа Московской области;

повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Ленинского городского округа Московской области.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды, формирование единого облика городов на территории Ленинского городского округа Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Для достижения цели и реализации поставленных задач муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы в состав Программы входят следующие подпрограммы:

1. «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма 1).

            3. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее- подпрограмма 3).
Благоустройство территории Ленинского городского округа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ленинского городского округа, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в Ленинском городском округе в значительной степени зависят от состояния внешнего благоустройства дворовых территорий.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение. Итогом реализации подпрограммы 2 будет создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на благоустройство общественных территорий предоставляются субсидии (далее - Субсидии).
Субсидии (в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета) предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Ленинского городского округа Московской области по реализации мероприятий по созданию новых или развитию существующих (далее - благоустройство) территорий Ленинского городского округа Московской области в части проведения первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий (пространств) соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) Ленинского городского округа Московской области при решении органами местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области вопросов местного значения по организации благоустройства территории.
Перечень видов работ, на которые может быть израсходована Субсидия, включает: 
разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перерасчёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перерасчета;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключение автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

выполнение проектов освоения лесов;

проверку сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к своевременному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

благоустройство озеленённых территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);


благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);


благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;


благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;


благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;


благоустройство конструкций велопарковок;


благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;


благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;


благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;

благоустройство систем наружного освещения;


благоустройство праздничного оформления;


благоустройство средств размещения информации;


благоустройство малых архитектурных форм;


благоустройство въездных групп, стел;


проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;


благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;


выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;


подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;


организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов;


приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественности безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 № 11-18/РВ-07 «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа Московской области, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;


работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

Приложение №2

к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измере

ния

(по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достиже
ние показателя
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	 Приоритетный

Региональный проект «Формирова

ние комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	0
	0
	0
	4
	1
	1
	1
	1
	Ленинский

городской

округ
	1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.И4.07, 1.И4.08


	1.2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирова

ние комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Ленинский

городской

округ
	1.И4.04

	1.3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Приоритетный 
	Единица
	0
	0
	0
	6
	3
	3
	3
	3
	Ленинский

городской

округ
	1.01.23

	1.4
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Приоритетный
	Процент
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	Ленинский

городской

округ
	1.И4.01, 1.И4.04, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.07, 1.01.13, 1.01.14

	1.5
	Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Приоритетный
	Процент
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	Ленинский

городской

округ
	2.02.01, 2.02.02, 2.03.04

	1.6
	 Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Приоритетный
	Тыс. квадрат

ный метр
	0
	980,44
	2 953,81
	5 972,61
	5 972,61
	5 972,61
	5 972,61
	5 972,61
	Ленинский

городской

округ
	2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19, 1.02.09

	1.7
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный
	Единица 
	0
	105
	2754
	900
	1150
	900
	900
	900
	Ленинский

городской

округ
	2.01.22, 1.02.03

	1.8
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный 
	Единица
	16
	0
	25
	17
	16
	16
	16
	16
	Ленинский

городской

округ
	2.01.23, 1.02.04

	1.9
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Приоритетный
	Единица
	1
	0
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	Ленинский

городской

округ
	2.01.39, 2.01.40, 1.02.07

	2.0
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Приоритетный
	Единица
	9
	0
	14
	6
	9
	6
	6
	6
	Ленинский

городской

округ
	2.01.34, 2.01.35,1.02.06


Приложение № 3
к подпрограмме 1
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

	№ 

п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок испол

нения мероп
рия

тия
	Источники финансирова
ния
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответствен

ный за выполнение мероприя
тия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	2023-2029
	Итого
	1 289 765,87  
	0,00  
	45 520,00  
	175 326,80  
	514 419,14  
	463 655,93  
	45 422,00  
	45 422,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	739 854,77  
	0,00  
	29 633,52  
	123 673,76  
	258 947,61  
	327 599,88  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	107 156,54  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	107 156,54  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	442 754,56  
	0,00  
	15 886,48  
	51 653,04  
	148 314,99
	136 056,05
	45 422,00  
	45 422,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2025-2027
	Итого
	563 037,78  
	0,00  
	0,00  
	18 466,70  
	266 946,58
	277 624,45  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	449 304,10  
	0,00  
	0,00  
	14 736,42  
	213 023,37  
	221 544,31  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	113 733,63
	0,00  
	0,00  
	3 730,28  
	53 923,21 
	56 080,14  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные 

источники 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1. Благоустроены общественные территории, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	
	Результат 2. Проектно-изыскательские работы
	
	
	3
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	1.1.1.
	ПКиО «Тимоховский парк» по адресу: Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Советская, мкр. Солнечный, д. 46 (первый этап)
	2025-2027
	Итого
	285 413,28  
	0,00  
	0,00  
	18 466,70  
	266 946,58  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	227 759,79  
	0,00  
	0,00  
	14 736,42  
	213 023,37  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	57 653,49  
	0,00  
	0,00  
	3 730,28  
	53 923,21  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные 

источники 

	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	1.1.2.
	ПКиО «Тимоховский парк» по адресу: Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Советская, мкр. Солнечный, д. 46 (второй этап)
	2025-2027
	Итого
	277 624,45  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	277 624,45  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	221 544,31  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	221 544,31  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	56 080,14  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	56 080,14  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные 

источники 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	1.2.
	Мероприятие И4.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству 

общественных территорий (благоустройст
во скверов) 
	2025
	Итого
	63 060,09  
	0,00  
	0,00  
	63 060,09  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	50 321,95  
	0,00  
	0,00  
	50 321,95  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	12 738,14  
	0,00  
	0,00  
	12 738,14  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1. Благоустроены скверы, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.1.
	Сквер между домами №43 и №45 в пос. Развилка, Ленинского городского округа Московской области
	2025
	Итого
	63 060,09  
	0,00  
	0,00  
	63 060,09  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	50 321,95  
	0,00  
	0,00  
	50 321,95  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	12 738,14  
	0,00  
	0,00  
	12 738,14  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	1.3.
	Мероприятие И4.04.
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2023-2029
	Итого
	347 834,04  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	205 477,56  
	142 356,48  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	151 979,81  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	45 924,24  
	106 055,57  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	107 156,54 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	107 156,54 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	88 697,69  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	52 396,78  
	36 300,91  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1. Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-


	-
	-
	

	1.3.1
	Благоустройство общественной территории по адресу: МО, г. Видное, Советская площадь и прилегающие к ней территории
	2026
	Итого
	347 834,04 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	205 477,56  
	142 356,48  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	151 979,81  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	45 924,24  
	106 055,57  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	107 156,54  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	107 156,54 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	88 697,69  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	52 396,78  
	36 300,91  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	1.4.
	Мероприятие И4.05.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2025-2029
	Итого
	206 814,00  
	0,00  
	0,00  
	30 300,00  
	41 995,00  
	43 675,00  
	45 422,00  
	45 422,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	206 814,00  
	0,00  
	0,00  
	30 300,00  
	41 995,00  
	43 675,00  
	45 422,00  
	45 422,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1. Благоустроены общественные территории, за счет средств местного бюджета, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	1.4.1
	Ленинский городской округ, посёлок Развилка, 4 квартал, набережная Нижнего Ащеринского пруда.
	2025
	Итого


	30 300,00  
	0,00
	0,00
	30 300,00  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	30 300,00  
	0,00
	0,00
	30 300,00  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.2
	Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Жуковский проезд, сквер «Сосенки 2 часть»
	2026
	Итого


	41 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	41 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.
	Мероприятие И4.07.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)
	2023-2029
	Итого
	45 520,00
	0,00
	45 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	29 633,52
	0,00
	29 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	15 886,48
	0,00
	15 886,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Благоустроены детские скверы, ед
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.1.
	«Сквер 80-летия Ленинского района»
	2024
	Итого


	45 520,00
	0,00
	45 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	29 633,52
	0,00
	29 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	15 886,48
	0,00
	15 886,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Мероприятие И4.08.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха)
	2025
	Итого


	63 500,01
	0,00
	0,00
	63 500,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	58 615,39
	0,00
	0,00
	58 615,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	4 884,62
	0,00
	0,00
	4 884,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источника
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Благоустроены детские скверы, ед
	
	
	Всего
	
	
	
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.6.1
	Обустройство зоны отдыха (скейт-парка) в Центральном парке культуры и отдыха г. Видное
	2025
	Итого


	63 500,01
	0,00
	0,00
	63 500,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	58 615,39
	0,00
	0,00
	58 615,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	4 884,62
	0,00
	0,00
	4 884,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа Московской области
	2023-2029
	Итого


	2 303 976,41  
	577 115,62  
	135 042,79  
	702 016,56  
	783 862,44 
	35 071,00  
	35 434,00  
	35 434,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 110 150,21  
	341 716,67  
	48 154,12  
	360 139,71  
	360 139,71  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	1 193 826,20
	235 398,95  
	86 888,67  
	341 876,85  
	423 722,73  
	35 071,00  
	35 434,00  
	35 434,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Изготовление и установка стел
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Изготовлено и установлено стел, шт.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год


	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02.
Благоустройство лесопарковых зон
	2023-2029
	Итого
	1 612 039,91  
	430 918,36  
	74 701,55  
	553 210,00  
	553 210,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольствия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 098 517,00  
	330 083,46  
	48 154,12  
	360 139,71  
	360 139,71  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	513 522,91  
	100 834,90  
	26 547,43  
	193 070,29  
	193 070,29  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	Результат 2. Строительно-монтажные работы


	
	
	4
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	2.2.1.
	Благоустройство Видновского лесопарка по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Подольского лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22 выделы1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,44,45,46
	2023
	Итого
	430 918,36
	430 918,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	330 083,46
	330 083,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	100 834,90
	100 834,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.2.
	Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово
	2023-2027
	Итого
	1 180 389,47  
	0,00  
	73 969,47  
	553 210,00  
	553 210,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	768 433,54  
	0,00  
	48 154,12  
	360 139,71  
	360 139,71  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	411 955,93  
	0,00  
	25 815,35  
	193 070,29  
	193 070,29  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	2.2.3
	Разработка проектной документации лесных участков 
	2024
	Итого
	582,00
	0,00
	582,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа


	582,00
	0,00
	582,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.4
	Подготовка межевых планов лесных участков с последующей их постановкой на государствен
ный кадастровый учет
	2024
	Итого
	150,08
	0,00
	150,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	150,08
	0,00
	150,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО -
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	74 258,01
	38 777,40
	35 480,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11 633,21
	11 633,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	62 624,80
	27 144,19
	35 480,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. средств субсидии, шт.   Ведутся работы по подготовки проектно – сметной документации.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	8
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Мероприятие 01.05.
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.6.
	Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренно
го Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент

	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.7.
	Мероприятие 01.08.
Обустройство велосипедной инфраструктуры
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Обустроены велосипедные маршруты, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.8.
	Мероприятие 01.10. 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Благоустроены с привлечением иного межбюджетно
го трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетно
го трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.9.
	Мероприятие 01.13.
Создание сезонных ледяных катков
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.10.
	Мероприятие 01.14.

Устройство сезонных ледяных катков
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.11.
	Мероприятие 01.15.

Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольствия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройст
ву, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.12.
	Мероприятие 01.16.

Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяжен
ностью до 700 м) при благоустройст
ве общественных территорий, единица


	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.13. 
	Мероприятие 01.17                     Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета
	2023-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Благоустроены лесопарковые зоны за счет средств местного бюджета
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.14.
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) 
	2023-2029
	Итого
	242 753,31  
	65 720,50  
	20 197,53  
	52 868,04  
	103 967,24  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	242 753,31  
	65 720,50  
	20 197,53  
	52 868,04  
	103 967,24  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 


	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1. Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед
.  
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	Результат 2. Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.  
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 3. Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, 

ед.  
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 4. Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. 
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 5. Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.  
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 6. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.  
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.14.1.
	Замена и установка газонных ограждений

(действует до 31.12.2024)


	2023-2024
	Итого
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.2.
	Изготовление ледовых композиций

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	938,00
	938,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	938,00
	938,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.3.
	Монтаж и демонтаж искусственных елей

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	3 914,10
	2 050,00

	1 864,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	3 914,10
	2 050,00

	1 864,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.4.
	Оформление натуральных елей

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого


	2 492,00
	2 492,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	2 492,00
	2 492,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.5.
	Установка средств ограничения парковки автотранспорт
ных средств

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.6.
	Установка информацион
ных стендов

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.7.
	Замена и установка малых архитектурных форм

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	5 914,00
	5 914,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 914,00
	5 914,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.8.
	Мероприятие по 

размещению и эксплуатации праздничного и тематического оформления территории

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	30 254,60
	16 298,30
	13 956,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	30 254,60
	16 298,30
	13 956,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.9.
	Благоустройство «Сквера в честь 50-летия города Видное»
(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	13 451,68
	13 451,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	13 451,68
	13 451,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.10
	Благоустройство пешеходных коммуникаций

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	10 396,38
	10 396,38  

	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	10 396,38
	10 396,38  

	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.11
	Устройство контейнерных площадок

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	7 350,00
	7 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	7 350,00
	7 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.12
	Установка забора по адресу г. Видное, Пионерский переулок д.7

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	330,12
	330,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	330,12
	330,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.13
	Ремонт и обустройство прилегающей территории у здания администрации Ленинского городского округа Московской области

(действует до 31.12.2024)
	2023-2024
	Итого
	4 000,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	4 000,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.14
	Разработка концепции Сквера «80-летия Ленинского района» по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 77 вблизи МФЦ

(действует до 31.12.2024)
	2024
	Итого
	3 879,00
	0,00
	3 879,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	3 879,00
	0,00
	3 879,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.15
	Благоустройство сквера в п. Измайлово


	2025
	Итого
	17 439,37
	0,00
	0,00
	17 439,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольс
твия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	17 439,37
	0,00
	0,00
	17 439,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.16
	Экспертиза смет на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

(действует до 31.12.2024)

	2024
	Итого
	180,00
	0,00
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	180,00
	0,00
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.17
	Проведение строительного контроля выполнения работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

(действует до 31.12.2024)
	2024
	Итого
	318,13
	0,00
	318,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	318,13
	0,00
	318,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.18
	Разработка концепции по обустройству «Патриотической Аллеи» в ЖК «Пригород Лесное»
	2025
	Итого
	3 510,00
	0,00
	0,00
	3 510,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	3 510,00
	0,00
	0,00
	3 510,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.19
	Оказание услуг по формированию конкурсной документации для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» по адресу: Московская область, г. Видное
	2025
	Итого
	14 578,97
	0,00
	0,00
	14 578,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	14 578,97
	0,00
	0,00
	14 578,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.21


	Мероприятия по архитектурно-планировочной концепции стелы СВО на Алее Славы
	2025


	Итого
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.22

	Установка шлагбаума около кинотеатра «Искра»
	2025


	Итого
	325,00
	0,00
	0,00
	325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	325,00
	0,00
	0,00
	325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.23

	Оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору за выполнением работ по благоустройству общественных территорий
	2025


	Итого
	1 868,00
	0,00
	0,00
	1 868,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустрой
ства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	1 868,00
	0,00
	0,00
	1 868,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.24

	Выполнение работ по корректировке архитектурно-планировочной концепции, разработке инженерных изысканий и проекта благоустройства по адресу: МО, г. Видное, Советская площадь и прилегающие к ней территории»
	2026
	Итого
	14 823,33
	0,00
	0,00
	0,00 
	14 823,33
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	14 823,33
	0,00
	0,00
	0,00 
	14 823,33
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.25
	Разработка комплекта документов по комплексному развитию территории Видное ул. Заводская
	2026
	Итого
	17 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	17 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.26
	Благоустройство аллеи славы – Стела СВО
	2026
	Итого
	49 153,00
	0,00
	0,00
	14 745,90
	34 407,10
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	49 153,00
	0,00
	0,00
	14 745,90
	34 407,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.27
	Благоустройство территории по адресу: г. Видное, Советский пр-д возле д.2
	2026
	Итого
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.28
	Тимоховский парк, стройконтроль, авторский надзор
	2026
	Итого
	5 078,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 078,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 078,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 078,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.29
	Установка площадок для выгула собак
	2026
	Итого
	5 046,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5 046,81
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 046,81
	0,00
	0,00
	0,00
	5 046,81
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.30
	Стройконтроль сквер Сосенки
	2026
	Итого
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.31
	Стройконтроль Советская площадь
	2026
	Итого
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа

	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.32
	Строительный контроль за выполнением работ по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (установка ДИП)
	2026
	Итого
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия


	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.33
	Строительный контроль за выполнением работ по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (установка ДИП)
	2026
	Итого
	312,00
	0,00
	0,00
	0,00
	312,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия


	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	312,00
	0,00
	0,00
	0,00
	312,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.14.34
	Выполнение работ по устройству ограждения объектов, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: Московская область, Ленинский го, пгт Боброво
	2026
	Итого
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.15.
	Мероприятие 01.21.

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории Ленинского городского округа Московской области за счет средств местного бюджета

	2023-2029
	Итого
	87 595,32  
	0,00  
	4 663,10  
	82 020,22  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	87 595,32  
	0,00  
	4 663,10  
	82 020,22  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	2.15.1

	Обустройство и установка детских игровых площадок дворовой территории по адресу: Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Боброво, ул. Крымская, д. 19, д. 21к1, д. 25; п. Развилка, д. 38, д.42

	2025


	Итого
	75 937,67
	0,00
	0,00
	75 937,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	75 937,67
	0,00
	0,00
	75 937,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.15.2
	Обустройство и установка детской игровой площадки по адресу: Ленинский г.о., д. Спасские Выселки


	2024
	Итого
	4 663,10
	0,00
	4 663,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	4 663,10
	0,00
	4 663,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.15.3
	Устройство детской игровой площадки по адресу п. Развилка, д.38 п.Развилка, д.42
	2025
	Итого
	6 082,55
	0,00
	0,00
	6 082,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1. Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. 
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 2. Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.16.
	Мероприятие 01.23.

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2023-2029
	Итого
	151 617,30  
	0,00  
	0,00  
	13 918,30  
	32 760,00  
	34 071,00  
	35 434,00  
	35 434,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	151 617,30  
	0,00  
	0,00  
	13 918,30  
	32 760,00  
	34 071,00  
	35 434,00  
	35 434,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	2.16.1
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2025-2029
	Итого
	151 317,70
	0,00
	0,00
	13 918,30
	32 760,00
	34 071,00  
	35 434,00  
	35 434,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	151 617,30
	0,00
	0,00
	13 618,70
	 32 760,00
	34 071,00
	35 434,00
	35 434,00
	

	2.16.2
	Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ
	2025
	Итого
	299,60
	0,00
	0,00
	299,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	299,60
	0,00
	0,00
	299,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	24
	-
	-
	6
	3
	-
	-
	-
	3
	5
	5
	5
	

	2.17.
	Мероприятие 01.26 Изготовление и установка стел за счет средств местного бюджета
	2025-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны за счет средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.18.
	Мероприятие 01.27

Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета
	2026-2029
	Итого
	94 925,20
	0,00
	0,00
	0,00
	93 925,20
	1 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93 925,20
	1 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Благоустроены лесопарковые зоны за счет средств местного бюджета
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	2.18.1
	Строительный контроль по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово
	2026-2029
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	18 192,80
	0,00
	0,00
	0,00
	18 192,80
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	2.18.2
	Авторский надзор по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово
	2026-2029
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	2 332,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2 332,40
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	2.18.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово
	2026-2029
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	73 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	2.18.4
	Благоустройство лесопарковой зоны сверх объемов финансирования мероприятия государственной программы Московской области
	2026-2029
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	2.19.
	Мероприятие 01.28 Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета
	2026-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.20
	Мероприятие 01.29 Обустройство велосипедной инфраструктуры за сет средств местного бюджета
	2025-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.21
	Мероприятие 01.30 Создание сезонных ледяных катков за счет средств местного бюджета
	2026-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.

Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счет средств местного бюджета
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.22
	Мероприятие 01.31 Устройство сезонных ледяных катков за счет средств местного бюджета
	2026-2029
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1. Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Основное мероприятие 02. Обеспечение комфортной городской среды
	2025-2029
	Итого
	2 432 221,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	617 732,20  
	577 899,20  
	618 295,20  
	618 295,20  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	2 432 221,80
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	617 732,20  
	577 899,20  
	618 295,20  
	618 295,20  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 02.02.

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	2025-2029
	Итого
	731 864,00
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	221 365,00  
	165 367,00  
	172 566,00  
	172 566,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	731 864,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	221 365,00  
	165 367,00  
	172 566,00  
	172 566,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.

Количество светильников, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 648
	-
	-
	-
	912
	152
	456
	608
	912
	912
	912
	912
	

	3.1.1
	Содержание уличного освещения
	2025-2029
	Итого
	286 317,39 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	62 424,20 
	70 072,31  
	76 910,44  
	76 910,44  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	286 317,39  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	62 424,20 
	70 072,31  
	76 910,44  
	76 910,44  
	

	3.1.2
	Оплата уличного освещения
	2025-2029
	Итого
	314 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	78 500,00  
	78 500,00  
	78 500,00  
	78 500,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	314 000,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	78 500,00  
	78 500,00  
	78 500,00  
	78 500,00  
	

	3.1.3
	Содержание освящения в парках
	2025-2029
	Итого
	67 394,61  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	16 288,80 
	16 794,69  
	17 155,56  
	17 155,56  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	67 394,61 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	16 288,80  
	16 794,69  
	17 155,56  
	17 155,56  
	

	3.1.4
	Работы по автоматизации городского освещения системой «Управления и контроля освещения» (КУЛОН) 100 шт
	2025-2029
	Итого
	49 625,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 625,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоуст
ройства,

сельского хозяйства и продовольствия

	
	
	
	Средства бюджета ЛГО
	49 625,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 625,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.5
	Инвентаризация опор электрических сетей
	2026-2029
	Итого
	14 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоуст
ройства,

сельского хозяйства и продовольствия

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	14 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2
	Мероприятие 02.03.
Замена неэнергоэффектив
ных светильников наружного освещения
	2025-2029
	Итого
	291 877,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	48 394,00  
	61 293,00  
	91 095,00  
	91 095,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	291 877,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	48 394,00  
	61 293,00  
	91 095,00  
	91 095,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.

Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 750
	-
	-
	900
	1150
	-
	-
	-
	1150
	900
	900
	900
	

	3.3
	Мероприятие 02.04.
Установка шкафов управления наружным освещением
	2025-2029
	Итого
	35 361,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 411,00  
	8 750,00  
	9 100,00  
	9 100,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа

	35 361,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	8 411,00  
	8 750,00  
	9 100,00  
	9 100,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.

Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица

	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	49
	-
	-
	17
	16
	-
	-
	-
	16
	16
	16
	16
	

	3.4
	Мероприятие 02.05.

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2025-2029
	Итого
	21 567,37  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	5 752,87  
	5 478,50  
	5 168,00  
	5 168,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области

	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 

	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа

	21 567,37  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	5 752,87  
	5 478,50  
	5 168,00  
	5 168,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники

	0,00
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.
Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	33
	-
	-
	6
	9
	-
	-
	-
	9
	6
	6
	6
	

	3.5
	Мероприятие 02.06.

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)
	2025-2029
	Итого
	214 652,63  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	50 447,13  
	52 969,50  
	55 618,00  
	55 618,00  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	214 652,63  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	50 447,13  
	52 969,50  
	55 618,00  
	55 618,00  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.

Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	33
	-
	-
	6
	9
	-
	-
	-
	9
	6
	6
	6
	

	3.6
	Мероприятие 02.07.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2025-2029
	Итого
	65 327,92  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	15 542,42
	16 164,10  
	16 810,70  
	16 810,70  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	65 327,92  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	15 542,42  
	16 164,10  
	16 810,70  
	16 810,70  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники

	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.
Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	3.7
	Мероприятие 02.08.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2025-2029
	Итого
	6 031,08  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 434,58  
	1 491,90  
	1 552,30  
	1 552,30  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	6 031,08  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	1 434,58  
	1 491,90  
	1 552,30  
	1 552,30  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.
Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	3.8
	Мероприятие 02.09.
Содержание парков культуры и отдыха
	2025-2029
	Итого
	1 065 540,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	266 385,20  
	266 385,20  
	266 385,20  
	266 385,20  
	Управление благоустройства,

сельского хозяйства и продовольст
вия

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства федерально
го бюджета 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	1 065 540,80  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	266 385,20  
	266 385,20  
	266 385,20  
	266 385,20  
	

	
	
	
	Внебюджет
ные источники
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Результат 1.

Обеспечено содержание парков культуры и отдыха,(тыс. кв.м)
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3, 555
	
	
	
	3,555
	3,555
	3,555
	3,555
	3,555
	3,555
	3,555
	 3,555
	

	Итого по подпрограмме 1
	Итого
	6 025 964,08  
	577 115,62  
	180 562,79  
	877 343,36  
	1 916 013,78 
	1 076 626,13  
	699 151,20  
	699 151,20  
	

	
	Средства бюджета Московской области
	1 850 004,98  
	341 716,67  
	77 787,64  
	483 813,47  
	619 087,32  
	327 599,88  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Средства федерального бюджета
	107 156,54  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	107 156,54 
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	

	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	4 068 802,56  
	235 398,95  
	102 775,15  
	393 529,89  
	1 189 769,92
	749 026,25  
	699 151,20  
	699 151,20  
	

	
	Внебюджетные средства
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	


Приложение № 3

                                                                                                                                                                                                                                                       к подпрограмме 3
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Основное мероприятие 01.

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027
	Итого
	2 328,67
	0,00
	2 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно – коммунального хозяйства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	2 328,67
	0,00
	2 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01.

Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023-2027
	Итого
	2 328,67
	0,00
	2 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно – коммунального хозяйства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	2 328,67
	0,00
	2 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме 3
	Итого
	2 328,67
	0,00
	2 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	2 328,67
	0,00
	2 328,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06. «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)» подпрограммы «Комфортная городская среда»
	№ п/п


	Наименова

ние  объекта, адрес объекта
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато

ром работ
	Сроки проведе

ния работ*
	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стои

мость объек
та  капи

тально
го строи

тельства / работ (тыс. руб.)
	Про

финан
сиро

вано на 01.01.
2023 (тыс. руб.)
	Источники финансиро
вания, в том числе по годам реализации программы ( тыс. руб.)
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025    год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в эксплуа
тацию объекта капиталь

ного 

строительства / до завершения работ 

( тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	16

	1.
	Объект 1

Детская игровая площадка, Ленинский г.о., д. Жабкино, между ул. Ленинская и ул. Центральная

	150 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	5 368,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5 368,05
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 368,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5 368,05
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	2.
	Объект 2

Детская игровая площадка, Ленинский            г. о., 

г.Видное, ул.Завидная, д.4

	150 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	5 332,61
	0,00
	0,00
	0,00
	5 332,61
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 332,61
	0,00
	0,00
	0,00
	5 332,61
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	3.
	Объект 3

Детская игровая площадка,

Ленинский   г. о., п.г.т Боброво, ул. Крымская, д.9, д.9к1, д.11, д.11к1 (ДИП2)
	200 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	6 340,72
	0,00
	0,00
	0,00
	6 340,72
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	6 340,72
	0,00
	0,00
	0,00
	6 340,72
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	4.
	Объект 4

Детская игровая площадка,

Ленинский  г. о., п.г.т Боброво, ул. Крымская, д.9, д.9к1, д.11, д.11к1 (ДИП3)
	100 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	3 592,92
	0,00
	0,00
	0,00
	3 592,92
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	3 592,92
	0,00
	0,00
	0,00
	3 592,92
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	5.
	Объект 5

Детская игровая площадка,

Ленинский  г. о.,                 п.г.т Боброво, ул. Крымская, д.9, д.9к1, д.11, д.11к1 (ДИП4)

	200 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	7 335,66
	0,00
	0,00
	0,00
	7 335,66
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа

	7 335,66
	0,00
	0,00
	0,00
	7 335,66
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	6.
	Объект 6

Детская игровая площадка,

Ленинский  г. о., п.г.т. Крымская, д.9, д.9к1, д.11, д.11к1 (ДИП1)
	150 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	5 632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	5 632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	5 632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	Объект 7
Детская игровая площадка,

Ленинский  г. о., п.г.т. Дрожжино, ул. Южная, д.23, корп. 1 и д.23 корп.2
	150 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	5 216,26
	0,00
	0,00
	0,00
	5 216,26
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 216,26
	0,00
	0,00
	0,00
	5 216,26
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Объект 8
Детская игровая площадка,

Ленинский  г. о., п.г.т. Дрожжино, ул. Южная, д.27 и д.25
	150 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	5 079,53
	0,00
	0,00
	0,00
	5 079,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	5 079,53
	0,00
	0,00
	0,00
	5 079,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Объект 9
Детская игровая площадка,

Ленинский  г. о., п.г.т. Дрожжино, ул. Южная, д.21 и д.19 корп.1
	150 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	х
	х
	Итого по объекту
	6 549,14
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,14
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	6 549,14
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,14
	
	0,00
	0,00
	

	х
	х
	х
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	Всего
	50 447,13
	0,00
	0,00
	0,00
	50 447,13
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	50 447,13
	0,00
	0,00
	0,00
	50 447,13
	0,00
	0,00
	0,00
	х


Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.07. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы «Комфортная городская среда»

	№ п/п


	Наименова
ние  объекта, адрес объекта
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато

ром работ
	Сроки

проведения 

работ*
	Открытие объекта/ завершение работ
	Предель

ная стои

мость объекта  капитального строи
тельства / работ (тыс. руб.)
	Профинанси

ровано на 01.01.
2026 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы 

( тыс. руб.)
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата

цию объекта капиталь

ного строи
тельства / до 

заверше
ния 

работ  

  (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	15
	16

	1.
	Объект 1

Детская игровая площадка, Ленинский г.од. Сапроново, кв-л Северный, д.17
	450 кв. метров
	работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	15542,40
	0,00
	Итого по объекту
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	х
	х
	х
	Всего по мероприятию
	х
	х
	х
	х
	Всего
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Ленинского городского округа
	15542,40
	0,00
	0,00
	0,00
	15542,40
	
	
	0,00
	х


Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Ленинского городского округа

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ

по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

	№ 
п/п
	Наименование, адрес объекта


	Год реализации

	1.
	     г. Видное, ул. Советская, д.№2Б; ул. Школьная, д.№55А
	2023

	2.
	г. Видное, Березовая, д. 5, Ольховая, д. 6, 8
	2023

	3.
	г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, д. 37,39
	2023

	4.
	г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, д.58, 60, 62, 64 
	2023

	5.
	п.г.т. Измайлово, д.2, 3, 4, 7
	2023

	6.
	г. Видное, ул. Березовая д. 3, ул. Ольховая д. 4
	2023

	7.
	г. Видное, п. Мещерино, д.2, д.9
	2023

	8.
	п. Развилка, д. 22,29
	2024

	9.
	г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 17к1, д. 17к2, д. 35
	2024

	10.
	г. Видное, пр-д Петровский, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22
	2024

	11.
	г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 23к1, д. 23к2, д. 25
	2024

	12.
	г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 15к1, д. 15к2, д. 19к/1, д. 19к2
	2024

	13.
	п. Володарского,  ул. Зеленая, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37
	2024

	14.
	п. Володарского, ул. Зеленая, д.38
	2024

	15.
	п. Развилка, д. 22, д. 29
	2024

	16.
	г. Видное, ул. Школьная, д. 68, д. 70, д. 72, д.74, д. 76, д.80
	2024

	17.
	д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 17
	2024

	18.
	д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 18, д. 19, д. 20
	2024

	19.
	д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 21, д. 22
	2024

	20.
	д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 24
	2024

	21.
	п. Развилка д.31 к.1, д. 31 к. 2
	2025

	22.
	п. Развилка д.32 к. 1, д. 32 к. 2
	2025

	23.
	п. Развилка, д. 34, д. 35, д. 36
	2025

	24.
	п. Развилка, д. 38, д. 39
	2025

	25.
	г.Видное, ул. Булатниковская, д.1 к. 15, д. 2 к. 14, д. 3 к. 5, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12
	2025

	26.
	п.г.т. Новодрожжино, д. 6 к. 1, 6 к. 2
	2025

	27.
	п.г.т. Новодрожжино, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 11
	2025

	28.
	п.г.т. Боброво, ул. Крымская, д. 9, д. 9 к. 1, д. 11, д. 11 к.1
	2025

	29.
	п.г.т.  Боброво, ул. Крымская, д. 13, д. 15, д. 17 к. 1, 21 к. 1
	2025

	30.
	п.г.т. Боброво, ул. Лесная, д. 18, д. 18 к. 1, д. 20, д. 20 к.1
	2025

	31.
	п.г.т. Боброво, ул. Лесная, д. 22, д. 22 к. 1, д. 24, д. 24 к. 1, д. 26
	2025

	32.
	п.г.т. Боброво, ул. Крымская, д. 19, д. 25
	2025

	33.
	г. Видное, ул. Заводская, д.1,3,5; ул. Школьная, д.21
	2025

	34.
	г. Видное, ул. Советская, д.20,22,26
	2025

	35.
	п.г.т. Горки Ленинские, Южный проезд, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9
	2025


Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Ленинского городского округа

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

	№ 
п/п
	Наименование и адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	Сквер "50-летия г. Видное"
	2023

	2
	Благоустройство Видновского лесопарка по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Подольского лесничество, Видновское участковое лесничество, квартал 22 выделы1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,44,45,46
	2023

	3
	«Сквер 80-летия Ленинского района»
	2024

	4
	Сквер между домами № 43 и № 45 в пос. Развилка, Ленинского городского округа Московской области
	2025

	5
	Благоустройства сквера п.г.т. Измайлово
	2025

	6
	Ленинский городской округ, посёлок Развилка, 4 квартал, набережная Нижнего Ащеринского пруда.
	2025

	7
	ПКиО «Тимоховский парк» по адресу» по адресу: Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Советская, мкр. Солнечный, д. 46
	2025-2028

	8
	Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово
	2024-2026

	9
	Установка стелы участникам СВО на Аллее Славы
	2025-2026

	10
	Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Жуковский проезд, сквер «Сосенки 2 часть»
	2026

	11
	Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Советская площадь и прилегающие к ней территории
	2026-2027


Приложение№ 7 форма 1

к муниципальной программе

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды»
	     №

    п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Методика расчета показателя

	  1
	2
	3
	4

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)


	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 "Об утверждении Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в Методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов"

 (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).

Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий.

	1.2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Единица
	Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе.

	1.3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.4.
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Процент
	Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 5% по отношению к 2024. 

Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле:

П24 = Кп24/ С24, 

где:

Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год;

С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.

Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле:

ПТ = Пi/ П24×100 – 100, 

где:

Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

Пi = Кпi/Сi, 

где: 

Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год;

Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.



	1.5.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.6.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.7.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.8.
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год


Приложение№ 7 форма 2

к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Результат
	Единица измерения
	Методика расчета результата

	      1
	1
	И4
	И4.01


	Благоустроены общественные территории


	1
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2
	1
	И4
	И4.03


	Благоустроены скверы


	1
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	3
	1
	И4
	И4.04


	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	4
	1
	И4
	И4.05


	Благоустроены общественные территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	1
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий.

	6
	1
	1
	01.01


	Изготовлено и установлено стел


	0
	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел

	7
	1
	1
	01.02


	Благоустроены лесопарковые зоны


	1
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон

	8
	1
	1
	01.05


	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха


	1
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон


	9
	1
	1
	01.06
	Благоустроены пространства для активного отдыха
	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств

	10
	1
	1
	01.07


	Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области


	0
	Процент 
	Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.

Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области

	11
	1
	1
	01.08


	Обустроены велосипедные маршруты


	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов

	12
	1
	1
	01.10


	Благоустроены с привлечением иных межбюджетных трансфертов территории общего пользования


	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования муниципальных образований Московской области, благоустроенных с привлечением иных межбюджетных трансфертов, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований Московской области, благоустроенных с привлечением иных межбюджетных трансфертов, принятые по результатам осмотра таких территорий. 


	13
	1
	1
	01.13


	Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период

	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количества созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий

	14
	1
	1
	01.14


	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки
	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий  

	15
	1
	1
	01.20


	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	2
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	16
	1
	1
	01.21


	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	0
	Ед.
	Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета

	17
	1
	1
	01.23


	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город)


	5
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»

	18
	1
	2
	02.02
	Количество светильников


	0
	Ед.
	Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства

	19
	1
	2
	02.03

	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения


	0
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения»

	20
	1
	2
	02.04

	Количество установленных шкафов управления наружным освещением


	16
	Ед.
	 Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением»

	21
	1
	2
	02.05

	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	9
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	22
	1
	2
	02.06

	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	9
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)

	23
	1
	2
	02.07
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	1
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

	24
	1
	2
	02.08

	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области 
	1
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	25
	1
	2
	02.09

	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха
	3555,2
	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.


Приложение 11

к муниципальной программе

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их выполнения
	Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О)
	2026 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»



	   1.
	Основное мероприятие И4.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	       1.1.
	Мероприятие И4.01.

Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	       -
	       -
	       -
	266 946,60
	         1 ед.

	1.2.
	Мероприятие И4.04.
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	       -
	       -
	       -
	347 834,00  
	          1 ед.

	1.3.
	Мероприятие И4.05.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за сет средств местного бюджета
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	       -
	       -
	       -
	41 995,00
	1 ед.

	2.
	Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа Московской области»


	

	2.1.
	Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон
	МБУ "Парк культуры и отдыха     г. Видное"
	-
	-
	-
	553 210,00  
	1 ед.

	2.2.
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа Московской области 

(за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	МБУ «Благоустройство»
	-
	-
	-
	14 823,30  
	1 ед.

	2.3.
	Мероприятие 01.23.

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	-
	-
	32 760,00  
	5 ед.

	3.
	Основное мероприятие 02. Обеспечение комфортной городской среды
	

	3.1.
	Мероприятие 02.02.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	39 303,25
	39 303,25
	39 303,25
	39 303,25
	1 ед.

	3.2.
	Мероприятие 02.03.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	24 197,00
	12 098,50
	12 098,50
	1150 ед.

	3.3.
	Мероприятие 02.04.
Установка шкафов управления наружным освещениям
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	4 411,00
	3 500,00
	500
	16 ед.

	3.4.
	Мероприятие 02.05.
Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	-
	-
	5 752,9
	9 ед.

	3.5.
	Мероприятие 02.06.
Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	-
	-
	50 447,10
	9 ед.

	3.6.
	Мероприятие 02.07.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	-
	-
	15 542,4
	1 ед.

	3.7.
	Мероприятие 02.08.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	Управление благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия
	-
	-
	-
	1 434,6
	1 ед.

	3.8.
	Мероприятие 02.09.
Содержание парков культуры и отдыха
	МБУ "Парк культуры и отдыха     г. Видное"
	66 596,3
	66 596,3
	66 596,3
	66 596,3
	3 555,2 тыс.кв.м
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