| № п/п | Населенный пункт | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ближние Прудищи | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 2 | д. Вырубово | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
| 3 | д. Тарычево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 4 | д. Лопатино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 5 | д. Дрожжино | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
| 6 | д. Петрушино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 7 | пгт Г орки Ленинские рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 8 | д. Богданиха | Июль 2021 | Март 2022 |
| 9 | п. Мещерино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 10 | п. Измайлово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 11 | д. Жабкино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 12 | д. Дыдылдино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 13 | с. Булатниково | Июль 2021 | Март 2022 |
| 14 | д. Горки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 15 | д. Пуговичино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 16 | д. Коробово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
| 17 | д. Калиновка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 18 | п. Дубровский | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 19 | д. Малое Видное | Июль 2021 | Март 2022 |
| 20 | с. Ермолино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 21 | д. Суханово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 22 | д. Малое Видное | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
| 23 | д. Мисайлово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 24 | д. Сапроново | Июль 2021 | Март 2022 |
| 25 | д. Белеутово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 26 | д. Спасское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 27 | д. Орлово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 28 | с. Беседы | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 29 | д. Мильково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 30 | д. Дроздово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 31 | д. Григорчиково | Июль 2021 | Март 2022 |
| 32 | п. Битца | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
| 33 | с. Остров | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 34 | д. Большое Саврасово | Июль 2021 | Март 2022 |
| 35 | д. Спасские выселки | Июль 2021 | Март 2022 |
| 36 | с. Молоково-2 | Июль 2021 | Март 2022 |
| 37 | д. Андреевское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 38 | д. Дальние Прудищи | Июль 2021 | Март 2022 |
| 39 | д. Малая Володарка | Июль 2021 | Март 2022 |
| 40 | д. Картино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 41 | д. Слобода | Июль 2021 | Март 2022 |
| 42 | д. Большая Володарка | Июль 2021 | Март 2022 |
| 43 | п. Володарского | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 44 | д.Жабкино | Август 2021 | Июнь 2022 |
| 45 | д. Жабкино | Ноябрь 2021 | Февраль 2022 |
| 46 | г. Видное | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 47 | гор. Петровское | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 48 | д. Таболово | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 49 | д. Апаринки | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 50 | с. Молоково | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |