КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | 19.03.2024 | № | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Директору

МБУ «ДорСервис»

А.В. Колесникову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2024 год (пункт 2.3) проводится контрольное мероприятие «Оценка эффективности расходования бюджетных средств на приобретение МБУ «ДорСервис» снегоплавильных установок» в период с 12.02.2024 по 15.03.2024 на объекте: Муниципальное бюджетное учреждение «ДорСервис» (далее – МБУ «ДорСервис»).

- По результатам указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

  - В нарушение пп.6 п.4 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетные средства, отвлеченные из бюджета Ленинского городского округа Московской области на приобретение комплекта очистных сооружений для нужд МБУ «ДорСервис», использованы неэффективно на сумму 4 442 360,89 рубля.

  - В нарушение статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности», подпункта б) пункта 10 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 года № 421/пр, стоимость отдельных видов работ и материалов определена путем запроса коммерческих предложений при существующих единичных расценках на данные виды работ, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, чем нарушены требования части 1 статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о контроле в сфере закупок, осуществляемом заказчиком.

  - В нарушение п. 333 Инструкции № 157н, объекты, представляющие собой комплекс предметов, которые выполняют одну определённую функцию с общим покрытием не учтены на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» до получения права оперативного управления: «Газовое оборудование для утилизации снежных ледяных навалов» в количестве 2 шт. балансовой стоимостью 11 815 625,00 рублей, «Модульная система газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ)» в количестве 2 шт. балансовой стоимостью 24 847 500,00 рублей, «Блочно-модульная система очистки сточных вод» в количестве 1 шт. балансовой стоимостью 
10 081 499,99 рубля.

  - Разработанная подрядной организацией ООО «ТЕХИННОВАЦИЯ» в рамках Контракта от 29.08.2022 № А.2022.0321 проектная документация «Схема планировочной организации земельного участка» шифр А.2022.0321-ПЗУ не соответствует требованию к содержанию раздела, установленной пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в связи с чем не обеспечено соблюдение требования статьи 5, 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

- в проектной документации полностью отсутствует текстовая часть (сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий в пределах границ земельного участка; обоснование границ санитарно-защитных зон объекта строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации; обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения; характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения, и др.);

-  в проектной документации отсутствует требуемые разделы графической части (сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства, а также существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним, и др.);

-  в представленной проектной документации отсутствуют разделы: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Рыбохозяйственная характеристика водного объекта (РХХ);

- в представленной проектной документации отсутствует отчет о проведении инженерно-геологических изысканий.

  - В нарушение требований части 14 статьи 48 Федерального закона №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» собственником опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)» не выполнена разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму».

  - В нарушение части 4 статьи 3 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», согласно которой обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта,  подлежат экспертизе промышленной безопасности,  собственником опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)» не соблюдены требования по разработке «Обоснования безопасности опасного производственного объекта», которое требуется в случае отсутствия проектной документации на строительство объекта (или в случае когда требования промышленной безопасности не установлены лицом, осуществляющим подготовку проектной документации на строительство опасного производственного объекта).

  - В нарушение требований части 2 статьи 3 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» собственником опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)» не обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта, которые должны устанавливаться в проектной документации при разработке следующих разделов:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел Система газоснабжения»;

- Раздел 6 «Технологические решения»;

- Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

  - В нарушение части 4 статьи 8 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» собственником опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)» не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности, который необходимо заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

  - В проекте «Схема планировочной организации земельного участка» шифр А.2022.0321-ПЗУ отсутствуют сведения об охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП), в связи с чем существует риск размещения объекта с нарушением границ охранной зоны ЛЭП (отсутствует согласование собственника/эксплуатирующей организации на размещение объекта в охранной зоне ЛЭП).

  - В представленном паспорте объекта «Блочно-модульная система очистки сточных вод», показатели очищенных сточных вод (по БПК5) не соответствуют требованиям приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 №552.

  - Отсутствует положительное заключение Федерального агентства по рыболовству (Московско-Окское территориальное управление) на осуществление деятельности объекта «Локальные очистные сооружения для снегоплавильного пункта по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Таболово, земельный участок КН 50:21:0080307:141», ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

  - Объект проверки представляет собой единое сооружение, соединяемое надземным газопроводом, с участком мягкого соединения. На всей протяженности газопровода установлена только 1 опора поддержки, без крепежной системы.

  - В нарушение требований п. 2.3.15 ПУЭ (кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений), п. 2.1.46 ПУЭ (провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)), п. 3.1 ГОСТ 31946-2012 (самонесущий изолированный провод: многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода и выполняющий функцию нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (PE) или совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводников (PEN)), подключение к электрической энергии газгольдеров и снегоплавильных установок выполнено самонесущими изолированными проводами открытым способом по поверхности грунта.

  - В нарушение статьи 5 Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 2.1.21 ПУЭ 7 (Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке), соединения силовых кабелей ВВГнг-LS между собой выполнены при помощи скрутки.

  - В нарушение требований п. 8.1.7 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», п. 51 «Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» снегоплавильные установки, модульные системы газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) и блочно-модульная система очистки сточных вод не оборудованы ограждением для предотвращения проникновения на объект посторонних людей и безнадзорных животных.

2. С учетом изложенного МБУ «ДорСервис» надлежит выполнить следующие требования:

  - Не допускать неэффективного использования средств субсидий, предоставленных из бюджета Ленинского городского округа при планировании закупок товаров, работ, услуг, требований финансирования проектных и монтажных работ.

  - Не допускать нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: расчет начальной (максимальной) цены контрактов осуществлять в соответствии с требованиями законодательства об обоснованности начальной (максимальной) цены контрактов.

  - Отразить в бухгалтерском учете МБУ «ДорСервис» комплекс предметов, которые выполняют одну определённую функцию с общим покрытием на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» до получения права оперативного управления: «Газовое оборудование для утилизации снежных ледяных навалов» в количестве 2 шт. балансовой стоимостью 11 815 625,00 рублей, «Модульная система газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ)» в количестве 2 шт. балансовой стоимостью 24 847 500,00 рублей, «Блочно-модульная система очистки сточных вод» в количестве 1 шт. балансовой стоимостью 10 081 499,99 рубля.

  - Внести изменения в проектную документацию «Схема планировочной организации земельного участка» шифр А.2022.0321-ПЗУ,  разработанную подрядной организацией ООО «ТЕХИННОВАЦИЯ» в рамках Контракта от 29.08.2022 № А.2022.0321, в соответствии с требованиями к содержанию раздела, установленной пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», требованиями статьи 5, 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

  - Выполнить разработку раздела проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму» в соответствии с  требованиями части 14 статьи 48 Федерального закона № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)».

  - Собственнику опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)» соблюдать требования по разработке «Обоснования безопасности опасного производственного объекта», которое требуется в случае отсутствия проектной документации на строительство объекта (или в случае когда требования промышленной безопасности не установлены лицом, осуществляющим подготовку проектной документации на строительство опасного производственного объекта. Обоснование безопасности опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности.

  - Обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)», которые должны устанавливаться в проектной документации при разработке следующих разделов:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел Система газоснабжения»;

- Раздел 6 «Технологические решения»;

- Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

  - Собственнику опасного производственного объекта «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299)» заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

  - В проекте «Схема планировочной организации земельного участка» шифр А.2022.0321-ПЗУ внести сведения об охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП), чтобы предотвратить риск размещения объекта с нарушением границ охранной зоны ЛЭП.

  - Внести изменения в паспорт объекта «Блочно-модульная система очистки сточных вод», в части соответствия показателей очищенных сточных вод (по БПК5) требованиям приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 №552.

  - Представить положительное заключение Федерального агентства по рыболовству (Московско-Окское территориальное управление) на осуществление деятельности объекта «Локальные очистные сооружения для снегоплавильного пункта по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Таболово, земельный участок КН 50:21:0080307:141».

  - Произвести консервацию объектов «Модуль автономного газоснабжения мобильный МАГМ-04-00-00 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299), в т.ч. сосуд ГЭЭ 20,0-1,6 - 2 шт. (зав. №№3298, 3299), котел КВ-ГМ-0,08-115Н - 2 шт. (зав. №№ ДК20024174; ДК20024175), горелка газовая BTG 15 P - 2 шт. (зав. №№ ВLТ000009764985, BLT000009764986); снегоплавильная установка «VULCAN»-100 - 2 шт. (зав. №№102, 103), в т.ч. горелка газовая ECOFLAM BLU 1700.1 РАВ TL - 4 шт. (зав. №№2200039284, 2200039285, 2200045208, 2200045209)», до получения всех необходимых исходно-разрешительных документов в установленном законодательством порядке (разработка проектной документации с получением необходимых согласований, получение необходимых согласований от надзорных органов).

  - Установить крепежную систему на объекте проверки, который представляет представляет собой единое сооружение, соединяемое надземным газопроводом с участком мягкого соединения. На всей протяженности газопровода установлена только 1 опора поддержки.

  - Оборудовать ограждением газовое оборудование для утилизации снежных ледяных навалов, модульные системы газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) и блочно-модульная система очистки сточных вод для предотвращения проникновения на объект посторонних людей и безнадзорных животных.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» необходимо уведомить Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа о принятых решениях и мерах по результатам выполнения настоящего Представления в письменной форме в срок до 26.04.2024 года.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Представления Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Информация о принятых решениях и мерах по результатам

внесённых представлений и предписаний по итогам контрольного мероприятия 
«Оценка эффективности расходования бюджетных средств на

приобретение МБУ «ДорСервис» снегоплавильных установок»

(пункт 2.3 Плана работы КСП Ленинского городского округа на 2024 год)

Требования представления Контрольно-счётной палаты Ленинского городского округа

Московской области от 19.03.2024 № 1 выполнены в полном объёме.